# Anexos

## 1. Guías del Proyecto APT y pautas de evaluación

### Guía definición Proyecto APT

Guía Definición Proyecto APT

Asignatura Portafolio de Título

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre Completo | David Luengo, Eric Flores, Nicolas Cartes, Luis Saldias |
| --- | --- |
| Rut | David: 21.177.321-9, Eric: 21.374.504-2, Nicolas: 20.806.165-8, Luis: 20.552.750-8 |
| Carrera | Ing. Informática. |
| Sede | Padre Alonso De Ovalle. |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Tema | Detección de espacios vacíos en góndolas de supermercados mediante Inteligencia Artificial y Computer visión para apoyar la reposición de productos en Walmart Chile. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Inteligencia Artificial y Computer visión; Desarrollo de Software; Análisis de Datos. |
| Competencias o unidades de competencia | • Analizar requerimientos y procesos para formular una solución informática coherente con las necesidades de una organización. • Diseñar y desarrollar una solución de software aplicando un proceso sistemático de construcción, pruebas, control de versiones y documentación. • Aplicar técnicas de análisis de datos, Inteligencia Artificial y Visión por Computador para resolver un problema real y evaluar objetivamente sus resultados. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto.

| Relevancia del proyecto APT | La relevancia del proyecto en el campo laboral es alta: los quiebres de stock representan una pérdida directa de ventas y de experiencia de cliente para cualquier cadena de retail, por lo que automatizar su detección mediante Computer vision aplicada a datos reales de la industria es una necesidad vigente en el mercado. El proyecto expone al equipo a un problema de ingeniería de datos y desarrollo de software end to end –Construcción de dataset propios, diseño de arquitectura modular, entrenamiento y validación de modelos bajo restricciones reales de hardware–, lo que constituye una experiencia representativa de un proyecto profesional de IA aplicada a retail. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto APT se desarrolla en el ámbito de Computer Vision, en respuesta a un desafío propuesto por la gerencia de tecnología de Walmart Chile. El problema técnico central es la identificación automatizada de quiebres de stock: detectar y cuantificar con exactitud los espacios vacíos en las góndolas de supermercado a partir de imágenes reales capturadas por las cámaras instaladas en las respectivas sucursales, considerando la distorsión de ángulo/perspectiva de dichas cámaras y la complejidad de distinguir un espacio vacío real de un espacio vacío estructural, generando por productos que no pueden apilarse en ciertos niveles. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | En este proyecto se integran al menos cuatros competencias del perfil de egreso, cumpliendo los criterios de competencias exigidos por los proyectos: - Gestionar proyectos informáticos - Construir modelos de datos - Desarrollar una solución de software - realizar pruebas de calidad |
| Relación con los intereses profesionales | También permite fortalecer competencias de trabajo colaborativo, experimentación, documentación técnica y comunicación con un cliente real. PERSONALIZAR: agregar aquí los intereses profesionales específicos de cada integrante y la relación con su proyección laboral. |
| Fortalezas y debilidades para desarrollar el Proyecto APT (Factibilidad) | Fortalezas / factores favorables • El problema y el objetivo técnico han sido definidos por Walmart, incluyendo un alcance alternativo de clasificación bajo el umbral del 30% si la medición exacta resulta demasiado compleja. • Existen datasets públicos de góndolas que pueden utilizarse como referencia, previa revisión de sus licencias, además de la posibilidad de generar y etiquetar imágenes propias. • El proyecto puede desarrollarse de manera incremental y documentarse sistemáticamente en GitHub. Debilidades / riesgos • No existe un conjunto de entrenamiento entregado completamente etiquetado; el equipo deberá seleccionar, preparar y etiquetar datos con suficiente variedad. • La perspectiva de cámara, iluminación, productos apilados y espacios estructurales pueden afectar la estimación del espacio realmente utilizable. • La segmentación exacta por nivel y el cálculo preciso del porcentaje de espacio libre pueden requerir más tiempo y recursos que el MVP simplificado. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una solución basada en Inteligencia Artificial y Visión por Computador que analiza imágenes reales de góndolas de Walmart y estime el nivel de disponibilidad o espacio libre, apoyando la identificación de quiebres de stock. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Levantar y validar los requerimientos funcionales, alcance, perfiles de usuario y criterios de aceptación de la solución. • Seleccionar, preparar y etiquetar un conjunto de imágenes representativo para el entrenamiento y validación del modelo. • Diseñar e implementar un pipeline de procesamiento de imágenes y un modelo de IA capaz de estimar la ocupación o disponibilidad de la góndola. • Determinar si la disponibilidad de productos se encuentra bajo el umbral del 30% como criterio mínimo funcional del MVP. • Evaluar la solución mediante métricas objetivas y documentar su arquitectura, instalación, uso, pruebas y resultados en GitHub. • Implementar, cuando sea técnicamente viable, una estimación segmentada por nivel o repisa de la góndola. |

5. Metodología

Metodología propuesta: Scrum, adaptada a un proyecto experimental de Inteligencia Artificial y sujeta a validación con el docente y el equipo. El trabajo se organizará en un Sprint 0 de configuración y datos, seguido de tres sprints de desarrollo incremental, con revisión periódica del Product Backlog y validación de resultados.

Descripción Metodología

• Se propone utilizar Scrum por su enfoque iterativo e incremental, permitiendo validar tempranamente requerimientos, datos, modelos y resultados con el cliente y el docente. • Etapa de definición: validación del problema y alcance, levantamiento de requerimientos funcionales, perfiles de usuario, estudio de mercado, arquitectura inicial, historias de usuario, criterios de aceptación, Product Backlog y Carta Gantt. • Sprint 0: configuración de GitHub, estructura del proyecto, entorno de desarrollo, plan de datos, revisión de licencias, selección de imágenes y definición del formato de etiquetado. • Sprint 1: exploración y preparación de datos, etiquetado, preprocesamiento y construcción de un baseline que permita establecer una primera referencia de desempeño. • Sprint 2: desarrollo, entrenamiento, validación y comparación de modelos de IA para estimar ocupación, espacios vacíos o la condición de disponibilidad inferior al 30%. • Sprint 3: integración del pipeline completo, ajustes, visualización del resultado y, cuando sea viable, segmentación por nivel de góndola. • Cierre: pruebas de validación y QA, correcciones, documentación, manual de usuario, manual de instalación, preparación del MVP, presentación final y retrospectiva. • Los roles Scrum y responsables concretos deberán ser asignados por el equipo; Walmart se considera cliente/stakeholder para validación del desafío y resultados.

6. Resultados esperados

En este apartado deben definir los resultados esperados de tu proyecto APT.

Resultados esperados (impacto)

Se espera obtener un MVP funcional capaz de recibir una imagen de una góndola y entregar una estimación de disponibilidad o espacio libre mediante un proceso reproducible de Visión por Computador e Inteligencia Artificial. Como resultado mínimo, el sistema deberá ser capaz de determinar si la góndola presenta una disponibilidad inferior al 30%. Como resultado de mayor alcance, se buscará calcular un porcentaje más preciso y entregar el análisis separado por nivel o repisa física de la góndola. La solución deberá ser evaluada con métricas objetivas, considerar las dificultades propias de imágenes reales (perspectiva, iluminación y disposición de productos) y mantener el código y la documentación técnica actualizados en un repositorio público de GitHub. El impacto esperado es aportar un mecanismo automatizado que apoye la identificación de quiebres visibles de stock y la toma de decisiones asociadas a la reposición de productos en sala de venta.

7. Evidencias

Describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Análisis del caso | Documento que define problema, contexto, objetivo, restricciones y alcance inicial del desafío Walmart. | Asegura una comprensión común del problema antes de comenzar el desarrollo. |
| Avance | Acta y validación con cliente | Registro de la reunión, preguntas, respuestas, acuerdos, dudas y decisiones de alcance. | Evidencia la validación del caso y las condiciones reales planteadas por Walmart. |
| Avance | Requerimientos y perfiles | Matriz de requerimientos funcionales, perfiles de usuario preliminares y trazabilidad con historias de usuario/pruebas. | Permite convertir las necesidades del cliente en funcionalidades verificables. |
| Avance | Estudio de mercado | Tabla comparativa de soluciones similares, funcionalidades, ventajas, desventajas, tecnologías y diferenciadores. | Permite justificar el valor agregado y las decisiones de diseño de la propuesta. |
| Avance | Arquitectura y tecnologías | Diagrama del pipeline: entrada de imagen, preprocesamiento, modelo, postprocesamiento, métrica/alerta y tecnologías propuestas. | Permite validar la factibilidad técnica y mantener una arquitectura modular. |
| Avance | Épicas e historias de usuario | Listado de épicas e historias de usuario con criterios de aceptación y prioridad. | Organiza las necesidades del proyecto en unidades de trabajo verificables. |
| Avance | Plan de datos | Inventario de datasets, licencias, imágenes propias, estrategia de etiquetado y partición entrenamiento/validación/prueba. | Asegura trazabilidad, legalidad de uso y reproducibilidad del proceso de IA. |
| Avance | Product Backlog y planificación | Backlog priorizado, responsables, dependencias y Carta Gantt actualizada. | Permite controlar el avance y ajustar el proyecto según los resultados obtenidos. |
| Avance | Sprint 0: configuración | Repositorio GitHub, estructura de carpetas, entorno, dependencias, README inicial y muestra de datos preparada. | Establece una base técnica común para el desarrollo y el control de versiones. |
| Avance | Sprint 1: dataset y baseline | Exploración de imágenes, etiquetado inicial, preprocesamiento y resultados de un baseline. | Genera una referencia medible antes de aumentar la complejidad del modelo. |
| Avance | Sprint 2: modelo de IA | Entrenamiento, validación, comparación de experimentos, métricas y selección de una estrategia técnica. | Permite justificar la elección del modelo a partir de resultados objetivos. |
| Avance | Sprint 3: integración del MVP | Pipeline integrado desde la imagen hasta la estimación/alerta; segmentación por nivel si resulta viable. | Convierte los componentes experimentales en una solución funcional demostrable. |
| Final | Validación y verificación | Plan de pruebas, métricas, QA, análisis de errores, correcciones y evidencia de ejecución sobre imágenes no utilizadas en entrenamiento. | Permite comprobar el cumplimiento de los requerimientos y la generalización de la solución. |
| Final | Documentación y entrega MVP | Código fuente, README, arquitectura, manual de usuario, manual de instalación, resultados y versión final del MVP. | Asegura que el producto sea comprensible, reproducible y evaluable. |
| Final | Presentación y retrospectiva | Demostración final, síntesis de resultados, limitaciones, lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. | Cierra formalmente el proyecto y deja evidencia del aprendizaje y de los siguientes pasos. |

8. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido en la siguiente tabla.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Relación con competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Analizar requerimientos y formular una propuesta de solución informática. (Validar con la redacción oficial de la competencia del perfil de egreso). | Definición y diseño de la solución | Análisis del caso; reunión y validación con Walmart; RF; perfiles; alcance; estudio de mercado; historias de usuario; arquitectura inicial; Product Backlog y Carta Gantt. | Documentación del cliente; Google Drive; GitHub; herramientas colaborativas y de gestión de proyecto. | 3 semanas | Squad / Product Owner y Scrum Master (asignar nombres) | Quedan por validar con el cliente los perfiles finales, forma de consumo del resultado e infraestructura de producción. |
| Desarrollar una solución de software aplicando técnicas de IA, Visión por Computador y un proceso sistemático de construcción y control de versiones. (Validar con la competencia oficial). | Preparación de datos y desarrollo del modelo | Selección y revisión de licencias; captura/preparación de imágenes; etiquetado; preprocesamiento; baseline; entrenamiento y validación de modelos; integración del pipeline. | Python (propuesto); biblioteca de visión por computador; framework de IA por seleccionar; herramientas de anotación; Git/GitHub; entorno de cómputo disponible. | 10 semanas | Developers / responsables de datos e IA (asignar nombres) | El equipo debe preparar sus propios datos de entrenamiento. La perspectiva, iluminación y disposición de productos son riesgos técnicos centrales. |
| Aplicar pruebas, aseguramiento de calidad, documentación y evaluación objetiva del software desarrollado. (Validar con la competencia oficial). | Validación, documentación y entrega del MVP | Pruebas funcionales; métricas del modelo; análisis de errores; correcciones; QA; manual de usuario; manual de instalación; README final; preparación de demo y retrospectiva. | Dataset de prueba; métricas; GitHub; herramientas de documentación y presentación. | 3 semanas | Todo el equipo (asignar responsables por evidencia) | Si la medición exacta del espacio libre no alcanza una calidad suficiente, el MVP utilizará como contingencia la detección de disponibilidad inferior al 30%. |

9. Plan de Trabajo

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en éste las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Carta Gantt

En caso de los proyectos definidos por las escuelas, estas evidencias pueden estar predeterminadas por la disciplina, resguardando el aporte por cada integrante del equipo a la evidencia.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, se añade esta columna para indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.