|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido a medias con los tiempos que teníamos planeados. En la parte de entrenar el modelo y hacer pruebas avanzamos bien, pero nos atrasamos harto al intentar ordenar y detectar los niveles de las repisas, porque tuvimos que cambiar el código varias veces.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Cuando algo no funcionaba, probábamos otra alternativa y la testeábamos al tiro para no quedarnos pegados. También nos sirvieron mucho las reuniones con el profe y el gerente de Walmart, que en vez de darnos la respuesta lista nos daban pistas para que investigáramos por nuestra cuenta. Entre nosotros nos juntamos dos veces por semana a revisar avances.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Siento que he hecho una buen trabajo y he aprendido muchas cosas que antes no entendia, sobre todo en visión por computador y cómo evaluar un modelo. Destaco que logré armar un flujo que funciona y que no me quedé de brazos cruzados cuando salieron errores.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi mayor duda es cómo nos va a funcionar esto cuando lo prueben en el supermercado real, con luces distintas o fotos tomadas medio a la rápida.

¿Qué margen de error o porcentaje de acierto consideraría aceptable Walmart para dar por buena la solución?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por ahora no cambiaría cómo venimos repartidos, porque nos sirvió que cada uno probara un camino por su cuenta para ver distintas opciones.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en equipo ha sido muy bueno. Como ya nos conocíamos de antes, hay harta confianza para pedir una mano cuando alguien se traba y las reuniones son súper fluidas.